ENTREGA DEL SPRINT 1

Proyecto MobiAire Materno

NOMBRES Y APELLIDOS

REYES LUNA GABRIELA — 20241578123

PEDRO SUAREZ — 20241578103

ERICK FARFAN — 2024158110

ANDRES RUEDA — 20211578059

ANÁLISIS DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GRUPO: 302

ROCIO RODRIGUEZ

BOGOTÁ 2026

# 1. Equipo de trabajo y roles Scrum

Roles formales de Scrum fijos durante el primer sprint. Las funciones de análisis, desarrollo, pruebas y documentación se combinan entre los cuatro integrantes.

| Función | Responsabilidad | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriza necesidades y representa los intereses del usuario. | Pedro Suárez |
| Scrum Master | Facilita Scrum y gestiona impedimentos. | Andrés Rueda |
| Desarrollo (ingesta) | Job, reintentos, normalización. | Erick Farfán |
| Desarrollo (motor ICA) | Cálculo y clasificación del ICA. | Reyes Luna Gabriela |
| Pruebas | Verifica criterios de aceptación. | Gabriela y Erick |
| Documentación | Consolida entregables y evidencias. | Andrés Rueda |
| Análisis | Problema, alcance y requisitos. | Pedro y Andrés |

# 2. Planteamiento del problema y justificación

MobiAire Materno informa a gestantes de Ciudad Bolívar sobre la calidad del aire y reduce la exposición a episodios de mala calidad, especialmente material particulado (PM2.5 y PM10). El desarrollo del Sprint 1 construye la base técnica: ingesta periódica de datos oficiales y motor que calcula y clasifica el ICA por estación.

Justificación: sin datos confiables y un cálculo validado del ICA, el resto de la aplicación (semáforo, alertas, zonas) no puede funcionar. Por eso el Sprint 1 se concentra en la fuente de datos y en el motor.

# 3. Objetivos y alcance

## 3.1 Objetivo general

Construir el primer incremento que consulte la API oficial de calidad del aire de forma periódica y calcule el ICA de cada estación, clasificado en verde, naranja o rojo, validado con datos reales.

## 3.2 Objetivos específicos

Implementar un job que consulte la API oficial cada 15 minutos.

Implementar reintentos automáticos ante fallos temporales de la fuente.

Normalizar y validar los registros de la API (PM2.5/PM10) sin caídas ante cambios de formato.

Calcular el ICA por estación a partir de PM2.5 y PM10 según la Resolución 2254 de 2017.

Clasificar el ICA en verde (0-100), naranja (101-150), rojo (151-500).

Validar el motor con datos reales de al menos una estación.

## 3.3 Alcance del Sprint 1

Ingesta periódica cada 15 minutos con reintentos y manejo de fallas.

Motor ICA: cálculo por contaminante, toma del mayor, clasificación en 3 niveles.

Almacenamiento en resultados.json y logs rotativos.

Herramientas de verificación: explorar_api, resumen, validar.

## 3.4 Fuera de alcance

Notificaciones push (Sprint 3).

Revisión de privacidad y backend estable (Sprint 4).

Piloto de operación (Sprint 5).

Nota: La interfaz web existente en el repositorio (semáforo, estaciones, zonas) corresponde a los Sprints 1-2 y se muestra como evidencia informativa, pero el alcance formal del Sprint 1 es ingesta + motor ICA.

# 4. Identificación de actores

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Gestantes de Ciudad Bolívar | Usuarias finales que consultarán la calidad del aire. |
| Docente | Evalúa los entregables y el avance del sprint. |
| Entidades administradoras / Secretaría Distrital de Ambiente | Fuente de los datos oficiales (RMCAB/IDEAM-SISAIRE). |
| Equipo de desarrollo (4 integrantes) | Product Owner, Scrum Master y Developers. |

# 5. Requerimientos del proyecto

Los requerimientos completos se documentan en 'Requerimientos_MobiAire_Materno.docx'. Se resumen los del nivel de sistema, que son los que se implementan en el Sprint 1, adicional a un resumen de los niveles de negocio y usuario.

## 5.1 Requerimientos funcionales de sistema

| Código | Requerimiento | Implementado en |
| --- | --- | --- |
| RS-F01 | Consultar la API/portal de datos abiertos en ciclos de 15 min, con reintento ante fallas. | ingesta/cliente_api.py, ingesta/ingesta.py |
| RS-F02 | Calcular el ICA por estación a partir de PM2.5 y PM10. | motor_ica/ica.py, ingesta/calculo.py |
| RS-F03 | Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo según Resolución 2254 de 2017. | motor_ica/ica.py (clasificar) |

## 5.2 Requerimientos no funcionales de sistema

| Código | Requerimiento | Verificación |
| --- | --- | --- |
| RS-NF01 | Tasa de éxito > 90 % en las peticiones a la API por ciclo. | Logs de ingesta. |
| RS-NF07 | Manejo controlado de errores/caídas/cambios de formato de la API. | Tests + normalizador. |
| RS-NF08 | Mantenibilidad modular: ingesta, motor de clasificación, notificaciones separadas. | Estructura del repo. |
| RS-NF11 | Cálculo del ICA según umbrales oficiales de la Res. 2254, documentado como ICA parcial (solo PM). | ica.py + TRAMOS. |
| RS-NF12 | Mostrar visible la última sincronización con la API. | resultados.json (sincronizado_en). |
| RS-NF15 | Comunicaciones por HTTPS/TLS, sin identificadores personales. | cliente_api (HTTPS). |
| RS-NF17 | Aislar cambios de formato de la API del resto de módulos. | normalizador (FormatoInvalido). |

## 5.3 Resumen de requerimientos de negocio y usuario

| Nivel | Funcionales | No funcionales |
| --- | --- | --- |
| Negocio (RBN) | RBN-F01..F06 (monitoreo, semáforo, alertas, orientación, ventilación, movilidad) | RBN-NF01..NF05 (disponibilidad, privacidad, confiabilidad, alcance, deslinde) |
| Usuario (RU) | RU-F01..F07 (consulta sin registro, semáforo, push, autocuidado, ventilación, movilidad, zona/GPS) | RU-NF01..NF05 (usabilidad, accesibilidad, latencia, sin datos personales, consistencia) |
| Sistema (RS) | RS-F01..F10 (ingesta, ICA, clasificación, zona, asociación, push, recomendación, ventilación, marcha, persistencia) | RS-NF01..NF17 (rendimiento, latencia, disponibilidad, precisión, anonimato, estabilidad, tolerancia, modularidad, compatibilidad, alcance geográfico, corrección, visibilidad, despliegue, normativa, cifrado, prevención, tolerancia a cambios) |

## 5.4 Requerimientos funcionales

| Código | Requisito | Prioridad | Criterio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema consultará la API oficial de datos abiertos cada 15 minutos. | Alta | Job programado registra consulta exitosa cada 15 min en el log. |
| RF-02 | El sistema reintentará automáticamente la consulta ante falla temporal. | Alta | Ante falla simulada, reintenta y registra sin detenerse. |
| RF-03 | El sistema calculará el ICA a partir de PM2.5 y PM10 según Res. 2254 de 2017. | Alta | Con datos de prueba, ICA coincide con el esperado. |
| RF-04 | El sistema clasificará el ICA en verde, naranja o rojo. | Alta | Cada rango produce el color correspondiente. |

## 5.5 Requerimientos no funcionales

| Código | Requisito de calidad | Justificación | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | No almacenar datos personales ni ubicaciones históricas de las usuarias. | Las gestantes no deben quedar identificadas. | Modelo de datos: solo estaciones, zonas e ICA. |
| RNF-02 | El cálculo del ICA debe tener tasa de éxito de integración acordada. | Sin datos confiables, el resto de la app no funciona. | Logs durante una semana de prueba. |

Evidencia: Recorrido de una necesidad de negocio.

# 6. Historias de usuario

## HU-01: Calcular el estado del aire por estación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia | Como sistema de MobiAire, quiero calcular el ICA de cada estación a partir de PM2.5 y PM10, para clasificar el riesgo en verde, naranja o rojo. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Finalizada (implementada y probada) |
| Dependencias | Requiere que la ingesta (HU-02) entregue valores actualizados. |

Criterios de aceptación:

Dado un valor válido de PM2.5 y PM10, el sistema devuelve un ICA numérico.

Dado el ICA calculado, se asigna verde (0-100), naranja (101-150) o rojo (151-500).

Dado el resultado clasificado, queda disponible el estado vigente de esa estación.

## HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia | Como sistema de MobiAire, quiero consultar la API oficial cada 15 minutos, con reintentos ante fallas. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Finalizada (job + reintentos implementados) |
| Dependencias | Ninguna; es la base de las demás historias del Sprint 1. |

Criterios de aceptación:

Dado el intervalo de 15 minutos, el job consulta la API y guarda la respuesta.

Dado que la API falla temporalmente, el sistema reintenta sin detenerse.

Dado un cambio en el formato, el sistema lo maneja sin caerse y registra el incidente.

## HU-03: Validar el resultado del motor ICA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero verificar el ICA calculado con datos reales de al menos una estación. |
| Prioridad | Media |
| Estado | Finalizada (validación con datos demo y estructura para datos reales) |
| Dependencias | HU-01 y HU-02 con versión funcional. |

Criterios de aceptación:

Dado un conjunto de datos reales de una estación, el ICA coincide con el esperado.

Dado el resultado validado, se documenta la evidencia de la prueba.

Dado un resultado inconsistente, se registra como impedimento antes del cierre.

# 7. Planeación del Sprint 1

## 7.1 Objetivo del Sprint

Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.

## 7.2 Fechas

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 05 de octubre de 2026 |
| Fecha de finalización | 27 de octubre de 2026 |
| Días hábiles | 22 (aprox.) |

## 7.3 Historias seleccionadas

HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica.

HU-01: Calcular el estado del aire por estación.

HU-03: Validar el resultado del motor ICA.

## 7.4 Sprint Backlog

Unidad de estimación: días de trabajo. Todas las tareas finalizadas.

| ID | Tarea | Historia | Responsable | Estimación (días) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementar job que consulta la API cada 15 min | HU-02 | Erick Farfán | 2 | Terminada |
| T-02 | Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API | HU-02 | Erick Farfán | 2 | Terminada |
| T-03 | Implementar fórmula de cálculo del ICA (PM2.5/PM10) | HU-01 | Reyes Luna Gabriela | 3 | Terminada |
| T-04 | Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo | HU-01 | Reyes Luna Gabriela | 2 | Terminada |
| T-05 | Validar el resultado con datos reales de una estación | HU-03 | Gabriela y Erick | 1 | Terminada (estructura + demo) |

# 8. Diseño del incremento

## 8.1 Arquitectura general

Módulos: motor_ica/ (cálculo y semáforo) e ingesta/ (config, cliente API, normalizador, cálculo, almacenamiento, ciclo, demo, exploración, resumen, validación).

Flujo: API oficial -> cliente_api (reintentos) -> normalizador (Medicion) -> calculo (promedio 24 h por estación) -> motor_ica (ICA + clasificación) -> almacen (resultados.json + Firestore opcional).

Evidencia: Arquitectura del incremento.

Secuencia de un ciclo completo: consulta a la API con reintentos, normalización de registros, cálculo por estación, clasificación y persistencia. Incluye manejo de fallas de formato y fuente.

Evidencia: Flujo de la ingesta (secuencia).

## 8.2 Fórmula del ICA

Interpolación lineal por tramos (Resolución 2254 de 2017):

ICA = (I_hi - I_lo) / (BP_hi - BP_lo) * (C - BP_lo) + I_lo

verde   = ICA 0-100   (oficial: verde + amarillo)

naranja = ICA 101-150 (oficial: naranja)

rojo    = ICA 151-500 (oficial: rojo + púrpura + marrón)

Las concentraciones son promedios de 24 horas en µg/m³.

## 8.3 Tramos de concentración (TRAMOS)

| Contaminante | ICA | Conc. mín | Conc. máx |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0-50 | 0 | 12 |
| PM2.5 | 51-100 | 13 | 37 |
| PM2.5 | 101-150 | 38 | 55 |
| PM2.5 | 151-200 | 56 | 150 |
| PM2.5 | 201-300 | 151 | 250 |
| PM2.5 | 301-500 | 251 | 500 |
| PM10 | 0-50 | 0 | 54 |
| PM10 | 51-100 | 55 | 154 |
| PM10 | 101-150 | 155 | 254 |
| PM10 | 151-200 | 255 | 354 |
| PM10 | 201-300 | 355 | 424 |
| PM10 | 301-500 | 425 | 604 |

Nota: Los tramos naranja y rojo confirmados contra informes que citan la Res. 2254/2017. Los tramos verde/amarillo y púrpura/marrón se marcan VERIFICAR (no cambian el semáforo).

Evidencia: Estados del ICA por estación.

# 9. Implementación

Estructura relevante del repositorio:

motor_ica/ica.py - cálculo y semáforo (calcular_ica_contaminante, clasificar, categoria_oficial, calcular_ica).

motor_ica/test_ica.py - pruebas unitarias del motor.

ingesta/config.py - configuración por variables de entorno (.env).

ingesta/cliente_api.py - GET con reintentos (3) y espera creciente 2s,4s,8s; paginación.

ingesta/normalizador.py - Medicion validada; FormatoInvalido si el formato cambia.

ingesta/calculo.py - promedio_24h, calcular_estaciones, slug.

ingesta/almacen.py - escritura atómica en resultados.json; Firestore opcional.

ingesta/ingesta.py - ciclo completo; nunca lanza excepciones; --una-vez, --demo, continuo.

ingesta/demo.py - datos sintéticos (3 estaciones: verde, naranja, roja).

ingesta/explorar_api.py - revisión de columnas, contaminantes y fecha más reciente.

ingesta/resumen.py - tabla en terminal + HTML (resultados.html).

ingesta/validar.py - cálculo paso a paso de una estación.

## 9.1 Configuración

Configuración por variables de entorno (.env). Valores por defecto: INTERVALO_MIN=15, REINTENTOS=3, ESPERA_BASE_S=2, MIN_DATOS_24H=18, MAX_ANTIGUEDAD_H=6, DIAS_ATRAS=3, FECHA_REFERENCIA=auto.

## 9.2 Comandos de ejecución

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| python -m pytest | Ejecuta las 55 pruebas (deben pasar). |
| python -m ingesta.ingesta --demo | Prueba completa SIN internet (datos sintéticos). |
| python -m ingesta.explorar_api | Revisa columnas, contaminantes y fecha más reciente (API real). |
| python -m ingesta.ingesta --una-vez | Un ciclo real -> ingesta/resultados.json. |
| python -m ingesta.ingesta | Cada 15 minutos (Ctrl+C para parar). |
| python -m ingesta.resumen --html | Tabla en terminal + ingesta/resultados.html. |
| python -m ingesta.validar "ciudad bolivar" | Cálculo paso a paso de una estación. |
| python -m web.server | Interfaz web en http://127.0.0.1:8000. |

# 10. Pruebas y validación

## 10.1 Pruebas automatizadas

Se ejecutó 'python -m pytest': 55 pruebas pasaron (motor_ica: 27, ingesta: 28).

Salida de pytest (evidencias/pytest_output.txt):

Evidencia: interfaz web (semáforo) - datos reales/históricos.

## 10.2 Validación con datos (demo y estructura para reales)

La validación se realiza con 'python -m ingesta.validar "ciudad bolivar"' (--demo), que muestra paso a paso el promedio 24 h, el tramo y el ICA resultante.

﻿

Evidencia: interfaz web en modo demostración (semáforo con 3 niveles).

# 11. Acta de la Daily Scrum

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | MobiAire Materno |
| Equipo | Pedro Suárez (PO), Andrés Rueda (SM), Gabriela Reyes (Dev 1), Erick Farfán (Dev 2) |
| Sprint | Sprint 1 - Ingesta y motor ICA |
| Fecha | 22 de octubre de 2026 |
| Hora de inicio | 08:15 |
| Hora de finalización | 08:28 |
| Objetivo del Sprint | Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA. |
| Participantes | Pedro Suárez, Andrés Rueda, Gabriela Reyes, Erick Farfán |

## 11.1 Progreso y siguiente paso

| Integrante | Progreso | Próximo paso | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Farfán | Job de ingesta cada 15 min + reintentos implementados. | Integración con fuentes reales / Sprint 2. | Ninguno. |
| Gabriela Reyes | Fórmula del ICA + clasificación implementadas y probadas. | Validación con datos reales de la API. | Ninguno. |
| Andrés Rueda | Sprint Backlog, tablero y documentación. | Seguimiento y cierre del Sprint 1. | Ninguno. |
| Pedro Suárez | Backlog priorizado y alcance aclarado. | Validación final del incremento. | Ninguno. |

## 11.2 Impedimentos

(Sin impedimentos activos al cierre del Sprint 1.)

## 11.3 Acuerdos

El incremento cumple el objetivo: ingesta periódica + motor ICA funcionando y probado.

Se mantuvo el orden de tareas del Sprint Backlog; todas finalizadas.

Responsable de consolidar el acta: Andrés Rueda.

# 12. Tablero de seguimiento del Sprint

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | MobiAire Materno |
| Objetivo del Sprint | Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA. |
| Fecha de actualización | 25 de octubre de 2026 |
| Herramienta utilizada | tablero Kanban compartido por el equipo |

## 12.1 Por hacer

(Sin tareas pendientes.)

## 12.2 En proceso

(Sin tareas en proceso.)

## 12.3 En validación

(Sin tareas en validación.)

## 12.4 Terminado

| ID | Tarea | Historia | Fecha de finalización | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementar job que consulta la API cada 15 min | HU-02 | 21 oct | Log de ejecución / demo. |
| T-02 | Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API | HU-02 | 21 oct | Tests de reintentos (28 passed). |
| T-03 | Implementar fórmula de cálculo del ICA | HU-01 | 21 oct | Tests del motor (27 passed). |
| T-04 | Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo | HU-01 | 21 oct | Tests de clasificación. |
| T-05 | Validar el resultado con datos reales de una estación | HU-03 | 25 oct | salida de validar + demo. |

## 12.5 Bloqueado

(Sin tareas bloqueadas.)

## 12.6 Resumen del seguimiento

| Métrica | Cantidad |
| --- | --- |
| Total de tareas identificadas | 5 |
| Tareas terminadas | 5 |
| Tareas en proceso | 0 |
| Tareas en validación | 0 |
| Tareas pendientes | 0 |
| Tareas bloqueadas | 0 |

La ingesta periódica consulta la API cada 15 min y queda registrada en el log.

El motor ICA calcula y clasifica correctamente (verde/naranja/rojo).

Se cerró el Sprint 1 el 27 de octubre de 2026.

Evidencia: interfaz web - vista Estaciones (lista y detalle).

# 13. Registro de evidencias

| Código | Tipo | Descripción | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Análisis | Documento de requerimientos y alcance (Requerimientos_MobiAire_Materno.docx). | Raíz del repo | Completo |
| EV-02 | Requisitos | Tabla de requisitos funcionales y no funcionales del Sprint 1. | Este documento, sección 5 | Completo |
| EV-03 | Diseño | Diagrama de Gantt de los 5 sprints. | Este documento, sección 13 | Completo |
| EV-04 | Incremento | Log de ingesta con ciclos exitosos cada 15 min. | ingesta/ingesta.log | Completo |
| EV-05 | Pruebas | Validación del ICA con datos (demo y estructura real). | ingesta/validar | Completo |
| EV-06 | Seguimiento | Captura del tablero Kanban con el estado de las 5 tareas. | Tablero Kanban | Completo |
| EV-TEST-01 | Pruebas | Salida de pytest (55 passed). | evidencias/pytest_output.txt | Completo |
| EV-DIAG-01 | Diseño | Diagrama de arquitectura del incremento. | Este documento, sección 8 | Completo |
| EV-WEB-01 | Interfaz | Capturas de la interfaz web (semáforo, estaciones, zonas, demo). | evidencias/web_*.jpg | Completo |

Evidencia: Diseño (Diagrama de Gantt).

Evidencia: interfaz web - vista Zonas (8 UPZ de Ciudad Bolívar).

Evidencia: prototipo visual estático (diseño).

# 14. Resultados del incremento

Job de ingesta que consulta la API oficial cada 15 minutos con reintentos y espera creciente.

Normalización robusta de registros (PM2.5/PM10) con manejo de cambios de formato sin caídas.

Motor ICA que calcula el ICA por estación (mayor de PM2.5/PM10) y lo clasifica en verde/naranja/rojo.

Persistencia en resultados.json.

Herramientas de verificación: explorar_api, resumen, validar.

55 pruebas automatizadas pasando.

Interfaz web funcional (semáforo, estaciones, zonas, modo demo) como evidencia del incremento.

Salida de la ingesta en modo demo (evidencias/demo_output.txt):

# 15. Conclusiones

Se construyó la base técnica del proyecto: ingesta periódica y motor ICA validado por pruebas automatizadas.

La separación por módulos facilita el mantenimiento y la evolución a los siguientes sprints.

El manejo de fallas garantiza robustez ante una fuente externa inestable.

Los requerimientos del proyecto se trazaron y el Sprint 1 cubre los RS-F01..F03 y RS-NF asociados.

La interfaz web permite visualizar el resultado y valida la experiencia de usuario.

# 16. Próximos pasos

Sprint 2: selección de zona y pantalla de semáforo en la app, usando el ICA calculado.

Asociación zona-estación pendiente hasta tener datos geográficos verificables.

Notificaciones push (Sprint 3), privacidad/backend (Sprint 4), piloto (Sprint 5).

# 17. Lista de verificación de la entrega

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| Portada e identificación del proyecto | Completo |
| Planteamiento del problema y justificación (doc. de requerimientos) | Completo |
| Objetivos y alcance | Completo |
| Identificación de actores | Completo |
| Requerimientos (negocio/usuario/sistema + RF/RNF) | Completo |
| Historias de usuario y criterios de aceptación | Completo |
| Objetivo del Sprint y Sprint Backlog | Completo |
| Acta de Daily Scrum | Completo |
| Tablero de seguimiento actualizado | Completo |
| Diagramas, bocetos o prototipo | Completo |
| Evidencias del incremento desarrollado | Completo |
| Casos de prueba y resultados | Completo |
| Conclusiones y próximos pasos | Completo |

# Anexo A. Estructura del repositorio

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| motor_ica/ica.py | Motor ICA: cálculo y semáforo. |
| motor_ica/test_ica.py | Pruebas del motor. |
| ingesta/config.py | Configuración por variables de entorno. |
| ingesta/cliente_api.py | Cliente HTTP con reintentos y paginación. |
| ingesta/normalizador.py | Normalización de registros a Medicion. |
| ingesta/calculo.py | Promedio 24 h y cálculo por estación. |
| ingesta/almacen.py | Escritura atómica JSON + Firestore opcional. |
| ingesta/ingesta.py | Ciclo principal (--una-vez, --demo, continuo). |
| ingesta/demo.py | Datos sintéticos. |
| ingesta/explorar_api.py | Exploración de la API real. |
| ingesta/resumen.py | Resumen en terminal + HTML. |
| ingesta/validar.py | Validación paso a paso de una estación. |
| ingesta/test_ingesta.py | Pruebas de ingesta. |
| web/server.py | Servidor web (solo lectura). |
| web/index.html, app.js, estilos.css | Interfaz web. |
| web/zonas.json | Zonas de Ciudad Bolívar. |
| requirements.txt | Dependencias (requests, pytest). |
| pytest.ini | Configuración de pytest. |
| .env.example | Plantilla de configuración. |

# Anexo B. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| ICA | Índice de Calidad del Aire. |
| PM2.5 / PM10 | Material particulado fino / grueso (µg/m³). |
| RMCAB | Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. |
| IDEAM-SISAIRE | Sistema de Información de Calidad del Aire. |
| Res. 2254 de 2017 | Norma colombiana para la calidad del aire. |
| SoQL | Lenguaje de consulta de Socrata (datos.gov.co). |

# Anexo C. Referencias

Resolución 2254 de 2017 - Calidad del aire en Colombia.

CONPES 3943.

Dataset datos.gov.co 'Calidad del Aire en Colombia' (IDEAM/SISAIRE), código g4t8-zkc3.

Scrum Guide (scrumguides.org).

Requerimientos_MobiAire_Materno.docx (requerimientos del proyecto).

README.md y .env.example del proyecto.

https://github.com/Siirl/mobiaire.git